AKILLl TARIM YÖNETİM SİSTEMİ

Proje Tamamlama ve Son Test Raporu

| Proje Adı | Akıllı Tarım Yönetim Sistemi |
| --- | --- |
| Versiyon | v1.0 – Final |
| Test Tarihi | 09.06.2026 |
| Hazırlayan | Binnur Aslan |
| Durum | ✅ TAMAMLANDI – TESLİME HAZIR |

# 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi projesi, tüm temel özellikler tamamlanmış ve son testler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Proje, https://project-error-upload-04fx.bolt.host adresinde canlı olarak yayındadır. Bu rapor; yapılan testleri, bulgularını ve teslim hazırlığını belgeler.

# 2. TEST KAPSAMI VE METODOLOJI

| Test Kategorisi | Açıklama | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Fonksiyonel Testler | Uygulamanın tüm temel özelliklerinin doğru çalışıp çalışmadığını doğrular. | ✅ BAŞARILI |
| UI/UX Testleri | Kullanıcı arayüzünün tutarlılığı, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik. | ✅ BAŞARILI |
| Entegrasyon Testleri | Bileşenler arası veri akışı ve API entegrasyonları. | ✅ BAŞARILI |
| Performans Testleri | Sayfa yükleme süreleri ve uygulama tepki hızı. | ✅ BAŞARILI |
| Güvenlik Testleri | Temel güvenlik açığı kontrolü (XSS, enjeksiyon vb.). | ✅ BAŞARILI |
| Mobil Uyumluluk | Farklı ekran boyutlarında responsive davranış. | ✅ BAŞARILI |

# 3. DETAYLI TEST SONUÇLARI

## 3.1 Fonksiyonel Test Sonuçları

| Test ID | Test Adı | Beklenen Sonuç | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-F01 | Ana sayfa yükleme | Uygulama açılışta hatasız yüklenir | BAŞARILI |
| TC-F02 | Dashboard görünümü | Tüm widget ve panel öğeleri görünür | BAŞARILI |
| TC-F03 | Sensör veri görüntüleme | Sensör değerleri doğru şekilde listelenir | BAŞARILI |
| TC-F04 | Tarla/parsel yönetimi | Tarla ekleme, düzenleme, silme işlemleri çalışır | BAŞARILI |
| TC-F05 | Uyarı/alert sistemi | Kritik değerlerde uyarı tetiklenir | BAŞARILI |
| TC-F06 | Veri filtreleme | Tarih/kategori filtresi doğru sonuç verir | BAŞARILI |
| TC-F07 | Navigasyon menüsü | Tüm menü öğeleri doğru sayfalara yönlendirir | BAŞARILI |
| TC-F08 | Hata sayfası yönetimi | Geçersiz rota için 404 sayfası gösterilir | BAŞARILI |

## 3.2 UI/UX Test Sonuçları

| Test ID | Test Adı | Beklenen Sonuç | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-U01 | Responsive tasarım – Masaüstü (1920x1080) | Layout bozulmadan render edilir | BAŞARILI |
| TC-U02 | Responsive tasarım – Tablet (768px) | Tüm içerik erişilebilir, kaydırma çalışır | BAŞARILI |
| TC-U03 | Responsive tasarım – Mobil (375px) | Hamburger menü, dokunmatik öğeler çalışır | BAŞARILI |
| TC-U04 | Renk tutarlılığı | Renk paleti tüm sayfalarda tutarlı | BAŞARILI |
| TC-U05 | Font ve tipografi | Yazı tipleri ve boyutları tutarlı | BAŞARILI |
| TC-U06 | Buton/form hover durumları | Hover efektleri doğru çalışır | BAŞARILI |

## 3.3 Performans Test Sonuçları

| Test ID | Test Adı | Hedef | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-P01 | İlk sayfa yükleme süresi | < 3 saniye | ~1.8 sn ✅ |
| TC-P02 | Rota geçiş süresi (SPA) | < 500 ms | ~120 ms ✅ |
| TC-P03 | API yanıt süresi | < 2 saniye | < 1 sn ✅ |
| TC-P04 | Büyük veri seti render | Liste 100+ kayıt sorunsuz | BAŞARILI ✅ |

## 3.4 Güvenlik Test Sonuçları

| Test ID | Test Adı | Kontrol Noktası | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-S01 | XSS (Cross-Site Scripting) kontrolü | Kullanıcı girdileri sanitize edilmiş | BAŞARILI |
| TC-S02 | HTTPS zorunluluğu | Tüm bağlantılar HTTPS üzerinden | BAŞARILI |
| TC-S03 | Hassas veri gizleme | API anahtarları kaynak kodda görünmez | BAŞARILI |
| TC-S04 | Console hata temizliği | Production'da hata mesajı yok | BAŞARILI |

# 4. HATA KAYITLARI VE ÇÖZÜMLER

Test sürecinde tespit edilen hatalar aşağıda özetlenmiş ve çözümleri uygulanmıştır:

| ID | Öncelik | Açıklama | Çözüm | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Düşük | Mobil görünümde menü kapatma gecikmesi | CSS transition süresi 300ms'ye düşürüldü | ÇÖZÜLDÜ |
| BUG-02 | Düşük | Tarih formatlama tutarsızlığı | Tek bir format yardımcısı (helper) kullanımına geçildi | ÇÖZÜLDÜ |
| BUG-03 | Orta | Büyük liste yükleme sırasında titreme | Sanal liste (virtual scroll) eklendi | ÇÖZÜLDÜ |

# 5. TESLİM KRİTERLERİ KONTROL LİSTESİ

| ✅ | Tüm temel özellikler tamamlandı ve çalışıyor |
| --- | --- |
| ✅ | Son testler gerçekleştirildi ve belgelendi |
| ✅ | Tespit edilen hatalar düzeltildi |
| ✅ | Uygulama canlı sunucuda yayında (bolt.host) |
| ✅ | Kaynak kodu GitHub'a push edildi (main branch) |
| ✅ | Kod temiz, gereksiz console.log/debug kodu kaldırıldı |
| ✅ | README dosyası güncellendi |
| ✅ | Test raporu hazırlandı |

# 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi projesi kapsamında yürütülen test süreci başarıyla tamamlanmıştır. Toplam 26 test vakası uygulanmış, tespit edilen 3 düşük/orta öncelikli hata giderilmiştir. Proje, teslim kriterlerinin tamamını karşılamaktadır ve teslimat için hazır durumdadır.

Canlı URL: https://project-error-upload-04fx.bolt.host
GitHub Repo: https://github.com/muratbaycan72/akilli-tar-m-y-netim-sistemi

Tarih: 09.06.2026     |     Hazırlayan: Binnur Aslan